РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СПАССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2018 г.                                                                            № 22

Об утверждении муниципальной программы

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Спасского городского поселения на 2019-2021 годы.

В целях развития транспортной инфраструктуры, приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории муниципального образования Спасское городское поселение, обеспечения транспортной доступности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом Спасского городского поселения, постановляю:

- Утвердить программу Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Спасское городское поселение на 2019-2021 года согласно приложению.

- Объем средств на реализацию программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Спасское городское поселение на 2018-2020 годы определяется в решении «О создании дорожного фонда в  муниципальном образовании Спасское городское поселение на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.Настоящее постановление  подлежит обнародованию на информационном стенде в здании администрации и размещению на официальном сайте Администрации Спасского городского поселения в сети интернет http://spassk.ucoz.ru/.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01.01.2019г.

Глава Спасского Городского поселения                                         Ю.Н. Фомина

Приложение                                                               к постановлению

Администрации Спасского

Городского поселения

№ 22 от 01.10.2018 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Спасское городское поселение на 2019-2021 годы.

| Наименование Программы | Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Спасское городское поселение на 2019-2021 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Спасского городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Спасского городского поселения |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования Спасское городское поселение. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - развитие улично-дорожной сети муниципального образования Спасское городское поселение - приведение улично-дорожной сети муниципального образования Спасское городское поселение. в нормативное состояние. |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, - ремонт и содержание улично-дорожной сети; |
| Исполнитель основных мероприятий Программы | Администрация Спасского городского поселения |
| Источники финансирования | - средства дорожного фонда муниципального образования «Спасское городское поселение»; - иные межбюджетные трансферты, предоставляемые вышестоящим бюджетом на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Спасское городское поселение»; - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающих стабильную связь между поселками; - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселений; - уменьшение числа ДТП с пострадавшими на улично-дорожной сети поселения. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Глава Спасского городского поселения |

Корректировку Программы с целью уточнения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, предусмотренных на 2019-2021 годы производить ежегодно при принятии и уточнении бюджета на следующий год.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Спасского городского  поселения, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Географически Спасское городское  поселение расположено на расстоянии от районного центра – 12 км, сообщение с которым осуществляется посредством дороги Таштагол- Спасск.

Общая протяженность улично-дорожной сети поселения  24150 км, с гравийным  и асфальтовым покрытием.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению участков с неудовлетворительным транспортно-эксплутационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

Одним из мероприятий по развитию улично-дорожной сети Спасского городского  поселения является обследование технического состояния мостовых сооружений на территории района.

Учитывая, что мостовые сооружения улично-дорожной сети Спасского городского  поселения имеют длительный срок эксплуатации без текущего и капитального ремонта и отсутствует документация об их техническом состоянии и грузоподъемности, необходимо включить в Программу  работы по обследованию технического состояния мостовых сооружений.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Основные цели и задачи.

Основной целью Программы является повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования Спасское городское поселение.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающих стабильную связь между поселками.

2.Приведение улично-дорожной сети муниципального образования Спасское городское  поселение в нормативное состояние.

3. Повышение безопасности дорожного движения.

- Перечень основных мероприятий.

- Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения .

- Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по выполнению работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети.

- Мероприятия по  обследованию технического состояния мостовых     сооружений на территории района и приведение их в нормативное состояние.

- Механизм реализации программы.

Реализация программных мероприятий производится в следующей последовательности:

- подготовка документации для проведения торгов по выбору подрядной организации, осуществляющей выполнение проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, в соответствии с пунктом 4 части 1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- определение исполнителя по выполнению проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ по итогам проведения торгов;

- заключение муниципального контракта на выполнение  проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ;

- осуществление Заказчиком контроля и приемки выполненных работ;

- финансирование выполненных проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые средства на реализацию Программы в 2019-2021 годах планируется формировать за счет средств дорожного фонда муниципального образования Спасское городское  поселение.

Общий объем финансирования программы планируется в объёме

на 2018 год - 870,00 тыс.руб.

на 2019 год – 850,00 тыс.руб.

на 2020год – 850,00 тыс.руб.

Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

- 6. Оценка эффективности реализации Программы

Основными критериями эффективности реализации Программы будут   приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселений.

Оценкой эффективности Программы послужит улучшение условий проживания граждан, уменьшение числа ДТП с пострадавшими на улично-дорожной сети поселений, снижение социальной напряженности.

- 7. Организация управления Программой и контроль

за ходом реализации

Директор Программы разрабатывает и представляет заказчику Программы по окончанию года отчет о реализации Программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет Глава Спасского городского поселения.

8. Программные мероприятия.

| № | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019г. | Объём финансирования на 2020г. | Объём финансирования на 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт, ремонт и текущие содержание улично-дорожной сети | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | Прочие расходы на проведение мероприятий | 470,00 | 450,00 | 450,00 |
|  | итого | 870,00 | 850,00 | 850,00 |